东乡县井山水库工程

勘察设计招标文件

【合同编号：DXXJSSK-2015-SJ】

招 标 人：东乡县水务局

招标代理：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

二O一五年六月

目    录

第一卷  商务文件	2

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1．总则	9

3．投标文件	11

4．投标	12

5．开标	12

6．评标	13

7．合同授予	13

8．重新招标和不再招标	14

9．纪律和监督	14

10、需要补充的其他内容	15

第三章 评标办法（综合评估法）	24

一、评标原则	24

二、评标委员会的组建	24

三、评审程序	24

四、资格审查	24

五、响应性详审	25

六、评分标准	25

（一）投标报价（30分）	25

（二）技术部分(12分)	26

（三）项目资源配置（40分）	27

（四）商务部分（18分）	27

七、中标人的确定	28

八、其他	28

第四章 合同书（格式）	29

第五章  工程技术资料	35

5.1工程概况	35

5.2 设计技术要求	35

第六章  投标文件（格式）	36

一. 投标函	39

二. 法定代表人身份证明	40

三. 授权委托书	41

四. 投标保证金	42

五. 项目管理机构表	43

六. 资格审查资料	45

七. 原件的复印件	48

八. 其它材料	49

- 第一卷  商务文件

第一章 招标公告

东乡县井山水库工程勘察设计招标公告

1. 招标条件

本次招标项目东乡县井山水库工程前期设计已由上级主管部门批准立项，招标人为东乡县水务局，前期设计费已落实。现对该工程勘察设计进行国内公开招标。

2. 项目概况与招标内容

2.1招标工程规模：勘察设计费约1800万元（含整个项目各次审查经费）。

2.2招标范围：东乡县井山水库工程可行性研究报告、水土保持方案、防洪影响评价报告、环境影响评价报告等有关专题报告的编制、井山水库工程初步设计报告、招标设计及施工图设计等设计服务。

2.3标段划分：1个勘察设计标段。

2.5质量要求：符合现行国家相关水利行业工程设计规范。

2.6计划工期要求：2015年 7月 10日至2016年 1 月 5 日完成井山水库工程可行性研究报告、水土保持方案、防洪影响评价报告、环境影响评价报告等有关专题报告的编制，初步设计报告根据业主单位书面通知之日起120天内完成。招标设计及施工图设计根据业主单位书面通知之日起60天内完成。

3. 投标人资格要求

3.1投标人须具备以下资格要求：

①、具备独立法人资格；②、具有有效的营业执照；③、同时具有工程勘察及水利行业设计乙级及以上资质；④、近10年内具有（2005年1月1日至2014年12月31日，以合同签订时间为准）一座小（1）型及以上水库新建或除险加固工程设计业绩，以签订的合同原件为依据；⑤、设计管理体系通过ISO质量管理体系认证；⑥、拟投入项目负责人具有水利水电工程专业高级工程师或副教授及以上职称，拟投入项目设总具有水工建筑工程专业高级工程师或副教授及以上职称；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目设计的相应能力（具体要求详见招标文件评标办法中资格审查内容）。

3.2投标人没有正在被暂停或取消江西省或江西省境内任何地市水利工程投标资格状态。

3.3本次招标不接受联合体投标。

4. 资格审查

本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后评标委员会对每个投标人的资格进行审查，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算。资格审查办法详见招标文件评标办法内容。

5. 招标文件的获取

5.1凡符合资格条件且有意参加本次设计招标的投标人，请于2015年6月9日至2015年6月29日在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网(www.zhjlzx.com) 或东乡县公共资源交易中心网(www.dxztb.cn)自行下载招标文件，并按要求编制投标文件。

5.2招标资料费：招标文件资料费800元/标段（售后不退）递交投标文件前由招标代理机构在开标现场统一收取（未缴纳者将不接受其投标文件）。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2015年 6 月30日9时30分，地点为东乡县公共资源交易中心。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 有关说明

7.1 如有本次招标的解答、澄清和修正等补充材料，将在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网(www.zhjlzx.com)与东乡县公共资源交易中心网(www.dxztb.cn)站发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

7.2 在投标截止时间前，投标人代表（法定代表人或其委托代理人）未到达开标地点签到或未出具有效身份证明材料原件的，其投标文件在开标现场按无效标处理且不进入资格审查范围。

7.3根据赣水建管字[2013]239号有关规定，投标申请人或投标人自行到单位所在地或业务发生所在地检察机关申请对本单位及拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询（查询结果有效时间为本项目公告发出日后），并于开标现场查验原件时将查询结果原件递交给招标人。如未提交开标现场按无效标处理。对经查询有行贿犯罪记录的，采用综合评分法评标的项目在赣信用等级得分中予以扣1分。（详见评标办法内容）

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网、江西省招标投标网、东乡县公共资源交易中心网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。

- 9. 联系方式

招 标 人：东乡县水务局

地    址：东乡县水务局

联 系 人：周先生      电  话：13907041864

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

地    址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801

联 系 人：李洋        电  话：0791-83800108、18979135299

网    址：www.zhjlzx.com

2015年6月9日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：东乡县水务局 地 址：东乡县水务局 联系人：周先生 电 话：13907041864 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：江西中汇工程技术监理咨询有限公司 地 址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801 联系人：李先生 电 话：0791-83800108、18979135299 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 东乡县井山水库工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 东乡县黎圩镇境内 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 东乡县井山水库工程可行性研究报告，水土保持方案、防洪影响评价报告、环境影响评价报告等有关专题报告的编制，井山水库工程勘测、初步设计报告、招标设计及施工图设计等设计服务。 |
| 1.3.2 | 项目计划初步设计完成期限 | 计划完成期限： 180 日历天 计划开始日期：2015年 7 月 10 日 计划项目成果提交日期：2016年 1 月 5 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合现行国家相关水利行业工程设计规范 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 投标人的资质条件、能力及其他要求详见招标文件第三章“评标办法”中资格审查条件内容。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间15日前 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 投标截止时间14日前 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | 允许环境影响评价报告分包 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 本次招标的澄清、修正等补充文件（若有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间14日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间（开标时间） | 2015年6月30日9时30 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 由投标人自行在招标代理机构网站查看 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 由投标人自行在招标代理机构网站查看 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 详见招标文件第三章“评标办法”内容 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行转账 投标保证金的金额：人民币：叁拾万元整 汇出账户要求：从投标人注册所在地企业账户汇入以下帐户 接收帐户：户名、开户行、账号： 汇入以下任意帐户： 收款单位：东乡县公共资源交易中心 帐户一： 开户行：江西省东乡县工行营业部 账 号：1511 2070 2920 0052 687； 账户二： 开户行：东乡县农行营业部 帐 号：14-0551 0104 0023 616； 账户三： 开户行：中国银行东乡县支行 帐 号：1947 1712 7051； 账户四： 开户行：东乡县农村信用合作联社 帐 号：1950 3922 4000 0199 49； 账户五： 开户行：建行东乡县支行 帐 号：3600 1551 2100 5250 3110； 账户六： 开户行：上饶银行东乡县支行 帐 号：2066 0311 0000 0001 78； 到帐截止时间：2015年6月29日 17 时前 注：投标人办理转账手续时请注明“东乡县井山水库勘察设计投标保证金”字样，由于标注不清楚影响了投标保证金到账时间的，由投标人自行负责。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近10年内（自2005年1月1日至2014年12月31日，以合同签订时间为准） |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件在招标文件格式规定的签字及盖章处，必须有投标人法定代表人或其授权委托代理人签名和单位公章 |
| 3.6.4 | 投标文件副本数量 | 正本壹份，副本叁份 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 东乡县公共资源交易中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2015年6月30日9时30 分 开标地点：东乡县公共资源交易中心 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 评标专家确定方式：从江西省综合评标专家库中随机抽取水利工程评标专家 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数 3 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 中国采购与招标网、江西省招标投标网、东乡县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金转帐 履约担保的金额：180万元 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
|  | 9.1投标截止时间前须在开标现场递交的材料： （1）法定代表人证明（或授权委托书）及本人身份证原件； （2）投标保证金及招标文件费进帐材料； （3）投标人单位及拟派项目负责人行贿犯罪档案查询结果原件； （4）本招标文件第3章评标办法商务部分和技术部分评分标准涉及的所有材料原件，未提供评审原件的不予相应计分； （5）本招标文件第3章评标办法资格审查部分所涉及的的所有材料原件，未提供评审原件的不通过资格审查； 9.2投标人代表出席开标会与开标现场查验内容要求： （1）投标人代表出席开标会与查验： ①投标人代表（指法定代表人或其授权委托代理人）须在投标截止时间前到达开标会现场并签到，否则其投标文件在开标会现场招标人按无效标处理。 ②投标人法定代表人出席开标会的须提供法人代表证或法人代表证明及其本人居民身份证原件；委托代理人出席开标会的须提供授权委托书及其本人居民身份证原件；未提供有效身份证明原件的其投标文件在开标会现场招标人按无效标处理。 （2）未提供投标保证金及招标文件费进帐材料或未按要求到账的在开标现场按无效标处理。 9.3招标代理服务费和建设工程交易综合服务费 （1）招标代理服务费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号、发改办价格［2003］857号及发改价格［2011］534号文的规定计取，由中标单位支付。若招标失败由业主指定合同签定单位支付招标代理费，否则不予签订合同。同时，项目设计评审过程中产生的设计评审费用由中标人支付，投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。 （2）投标人须支付建设工程交易综合服务费。中标人应在签订合同前向工程交易机构交纳其规定的建设工程交易综合服务费，否则不予签订合同。需缴纳的建设工程交易综合服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。 9.4有关说明：本项目前期勘察设计费约1800万元。其中：可行性研究阶段（含各项专题报告）478.8万元，占前期勘察设计费的26.6%；初步设计阶段651.6万元，占前期勘察设计费的36.2%；招标设计阶段145.8万元，占前期勘察设计费的8.1%；施工图设计阶段523.8万元，占前期勘察设计费的29.1%。 |  |

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的勘察设计周期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段勘察设计的资质条件、能力和信誉。见资格审查文件。

1.4.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

- 为本标段代建人；

- 为本标段提供招标代理服务的；

- 与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的，受到行政处罚的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按招标公告（或投标邀请书）规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 在投标人须知前附表规定的截止时间召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以网站公布形式供所有购买招标文件的投标人查看。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包

见投标人须知前附表。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）

- 投标人须知

- 评标办法

- 合同书（格式）

- 工程技术资料

- 投标文件（格式）

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，通过招标代理机构或相关网站发布形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在1天内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

- 投标保证金；

- 项目管理机构；

- 资格审查资料；

- 原件的复印件；

- 其它材料；

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2投标人应充分了解工程项目位置、周边环境、道路限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

见招标文件要求并按其要求格式编制。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（其他见本卷第六章“投标文件格式”要求）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认。

3.7.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记 “ 正本”或“ 副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应采用Ａ４纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应有投标法人代表或授权的委托代表人签字及盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第1.10.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。投标人有关人员参加开标会的要求见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1）介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；

(2）邀请出席开标大会的有关领导讲话；

(3）公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件及本人身份证；

(4）宣在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

(5）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(6）宣布投标文件开启顺序：按投标人报名的先后顺序；

(7）按照宣布的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称、标段名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

(8）主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认。

(9）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人或委托代理人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5）其他可能影响公正评标的情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐３名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

招标人应在接到评标委员会的书面评标报告后十五日内，根据评标委员会的推荐结果确定中标人，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

### 8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4）根据工程勘察设计招投标办法（国家发展改革委等八部委第2号令）第四十六条规定，同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

(5）中标候选人均未与招标人签订合同的；

(6）经行政主管部门查实，中标候选人均不具备中标资格或存在违规行为的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为视为招标人与投标人串通投标：

(1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

(2）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

(3）招标人预先内定中标人；

(4）有证据证明的招标人与投标人串通的。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为视为以他人名义投标：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（二）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员；投标人不能提供项目负责人、主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的；

（四）投标保证金不是从投标人基本账户转出的；

（五）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

9.2.2投标人有下列情形之一，应当认定为弄虚作假行为：

（一）利用伪造、变造或者无效的资质证书、印鉴参加投标的；

（二）伪造或者虚报业绩的；

（三）伪造项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明，或者中标后不按承诺配备项目负责人或者主要技术人员的；

（四）伪造或者虚报财务状况的；

（五）提交虚假的信用状况信息的；

（六）隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息的；

（七）法律法规规章规定的其他弄虚作假行为。

9.2.3 下列行为均视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件多处错漏一致的；

（二）不同投标人的投标报价或报价组成异常一致的；

（三）不同投标人的投标文件由同一单位或同一个人编制的；

（四）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员全部或部分相同的；

（五）不同投标人的投标文件相互混装的；

（六）不同投标人授权同一人作为投标人代表的；

（七）不同投标人使用同一单位资金交纳投标保证金的；

（八）有证据证明投标人之间串通的其他情形的。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

10.1中标人须支付费用

投标人须按投标人须知前附表的规定支付有关费用。中标人应在领取中标通知书前向工程交易机构支付建设工程交易综合服务费及招标代理服务费，招标代理服务费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号、发改办价格［2003］857号及发改价格［2011］534号文的规定计取。 若招标失败由业主指定合同签定单位支付招标代理费，否则不予签订合同。同时，项目设计评审过程中产生的各阶段设计评审费用由中标人支付，投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

附件一  招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）:

经过仔细阅读        （项目名称）      招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、

2、

……

年   月   日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二  招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

经研究，对        （项目名称）      招标文件，作如下澄清：

1、

2、

……

请收到本通知后以书面形式按招标文件第２章附件四格式在      年      月      日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-83800108         。

招标人：       （盖单位章）

年      月      日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件三  招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

（投标人名称）：

经研究，对      （项目名称）      （标段名称）招标文件，作如下修改：

１．……

２．……

请收到本通知后以书面形式按招标文件第２章附件四格式在      年      月      日前回复确认，同时采用传真方式发至 0791-83800108    。

招标人：       （盖单位章）

年      月      日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附件四  招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：

（招标人名称）：

你方      年      月      日发送的      （项目名称）      （标段名称）招标文件问题      （澄清通知／修改通知）， 我方已于      年      月      日收到，通知的主要内容如下：

年      月      日，      （文件名称及编号），共      （页码总数）       （条款总数）；

特此确认。

年      月      日

注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。

附件五  开标记录表

工程

开标记录表

招标控制价A=______

开标时间：  ______年___月___日___时___分

开标结束时间：_______年___月___日___时___分

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 标书有 效情况 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主持人：       开标人：       唱标人：

记录人：       监标人：

附件六  中标通知书

中标通知书（格式）

（中标人名称）:

你方于                 （投标日期）所递交的          （项目名称）        勘察设计投标文件己被我方接受，经评标委员会评审，被确定为中标人。

中标价：                  。

设计周期：                月/日历天。

项目负责人：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                          （指定地点）与我方签订勘察设计合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

年    月    日

附件七  中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）:

我方已接受                          （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的                       （项目名称）                    （标段名称） 投标文件，确定                （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

年    月   日

- 第三章 评标办法（综合评估法）

- 一、评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则。

- 二、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5名评标专家组成，评标专家按照《江西省水利工程建设项目招标投标管理暂行办法》（赣水建管【2010】236号）随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。评标委员会分技术商务组和报价组，技术商务组由3名相关技术类专业人员组成，报价组由2名经济类专业人员组成。

- 三、评审程序

1、评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2、技术商务组评委根据本评标办法对投标人投标文件的技术商务部分逐项打分累计汇总，平均后为投标人的技术商务部分得分。报价组对投标人的投标报价进行复核，并根据本评标办法计算投标人的投标报价得分；技术商务部分得分与投标报价得分之和为投标人的最终得分。

3、评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。综合评分相等时，以投标唱标报价低的优先；投标唱标报价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

- 四、资格审查

评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对资格审查合格的投标人的投标文件进行详细评审，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决。

不符合下列资格审查条件之一者，则该投标人不能通过资格审查。

1、具备独立法人资格。

2、同时具有工程勘察及水利行业设计乙级及以上资质。

3、具有有效的营业执照。

4、设计管理体系通过ISO质量管理体系认证。

5、业绩：近10年内具有（2005年1月1日至2014年12月31日，以合同签订时间为准）一座小（1）型及以上水库新建或除险加固工程设计业绩，需提供合同原件。

6、人员：拟投入项目负责人具有水利水电工程专业高级工程师或副教授及以上职称；拟投入项目设总具有水工建筑工程专业高级工程师或副教授及以上职称；

- 五、响应性详审

1、在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2、评标委员会将审查通过资格审查的投标人的投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，经评标委员会确认，作废标处理，并在评标报告中做出说明。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

3、投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：

(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

(2)投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；

(3)投标文件字迹模糊导致无法确认投标报价的；

(4)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限（或未能在实质上响应的）；

(5)投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限制报价的；

(6) 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。

4、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

- 六、评分标准

综合评估法评分标准采用百分制，其中：投标报价部分30分，技术部分12分，项目资源配置40分，商务部分18分。

- （一）投标报价（30分）

1、投标人的已标价价格清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。

2、本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价即A。明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

3、评标价的确定

评标价C=(0.8A+0.2B)×K。

其中：

（1）A为招标人编制的招标控制价为1800万元。

（2）B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的。⑤投标报价低于成本价的。

（3）K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取投标人代表，再由该投标人代表随机抽取相应的K值。

(4）本项目A、B、C值均四舍五入精确到百分比后的2位小数。

4、投标报价分值的计算

(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为30分。

(2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣2分，直到扣完该报价得分为止。

(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣1分，直到扣完该报价得分为止。

(4)报价得分计算采用直线内插法并精确到小数点后两位(四舍五入)。

报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价价格清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值3分(采用直线内插法并精确到小数点后两位)。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。

5、投标文件中的大写报价与小写报价应一致，不一致的以大写报价为准；总报价与分项报价之和不一致的以分项报价为准（但分项报价小数点有明显错误的除外）；投标价必须取百分比的小数点后两位（四舍五入）进入价格清单中进行计算。

6、投标人提供的已标价的价格清单与招标文件提供的价格清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

- （二）技术部分(12分)

- 评委会根据招标文件的有关规定对投标人递交的投标文件中的技术文件按以下评分标准进行评分。无原则性错误，最低得分不得低于9分。

- a.设计大纲的可行性、合理性、完整性和实用性（满分2分）；

- b.工程技术设计方案总体布置是否合理、科学，是否符合规划要求（满分2分）；

- c. 项目进度计划是否满足进度的要求（满分2分）

- d. 项目管理及质量保证措施（满分2分）；

- e. 设计组织及技术服务保障（满分2分）；

- f. 供图计划是否合理性、完整性、可行性（满分2分）。

- （三）项目资源配置（40分）

1、项目负责人（20分）

①项目负责人：具有教授级高级工程师得10分，高级工程师职称得7分。

②担任过3项或3项以上新建水库工程设计，得10分；低于3项新建水库工程设计，每项得3分。（单项新建水库工程设计投资8000万元以上）。

评审依据：职称证；初步设计报告及合同原件

2、各专业负责人(20分)

①本项评分各主要专业负责人为：地质专业、测量专业、水文专业、水工专业、金属结构专业、电气专业、施工专业、环境评价专业、水土保持专业、移民征地专业负责人控制。各专业负责人教授级工程师得2分，高级工程师得1.5分，工程师职称得1.0分，最高得20分。

评审依据：职称证原件

- （四）商务部分（18分）

1、企业资质（6分）

投标人满足招标资质要求，同时具有工程勘察甲级资质与水利行业设计甲级资质的得6分，具有一项甲级资质和一项乙级资质的得5分，两项同时为乙级资质的得4分。

评审依据：资质证书原件

2、质量管理体系认证（2分）

设计管理体系通过ISO质量管理体系认证，得2分。

评审依据：质量管理体系认证证书原件

3、单位诚信（2分）

根据赣水建管字【2013】239号有关规定，投标人在招标公告发布之后自行到单位所在地或业务发生所在地检察机关申请对本单位企业法人及拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询，对经查询有行贿犯罪记录的，在评标中给予投标人在得分中予以扣1分，无犯罪记录的得2分。

评审依据：行贿犯罪档案查询原件。

4、类似工程业绩（8分）

投标人具有初步设计批复总投资大于等于8000万元小于1亿元的类似工程计业绩得2分；具有初步设计批复总投资大于等于1亿元小于1.5亿元的类似工程设计业绩得4分；具有初步设计批复总投资大于等于1.5亿元小于2亿元的类似工程设计业绩得6分；具有初步设计批复总投资大于等于2亿元的类似工程设计业绩得8分。

以上类似工程设计业绩指近10年内具有（2005年1月1日至2014年12月31日，以合同签订时间为准）单个项目初步设计批复总投资8000万元以上（含8000万元）的新建水库工程设计业绩。

评审依据：设计合同原件及设计批复原件，否则不予以计分。

- 七、中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织招标。

- 八、其他

招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。

# 第四章 合同书（格式）

建 设 工 程 （勘察）设 计 合 同

工程名称：___________________        ___________

工程地点: ___________________        ___________

合同编号：___________________        ___________

（勘察）设计证书等级：___________ _______________

发包人：

（勘察）设计人：__________________         _______

签订日期：___________________         ___________

发    包    人：

（勘察）设计人：

发包人委托（勘察）设计人承担_______________________________________________________工程勘察设计，工程地点为____________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条勘察设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或勘察设计中标通知书

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程。

2.4 勘察设计必须符合工程建设强制性标准。

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标通知书（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标文件

3.5经双方确认进入合同的其他文件

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程勘察设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十一条约定的办法解决。

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容（根据行业特点填写）

__东乡县井山水库工程可行性研究报告、水土保持方案、防洪影响评价报告、环境影响评价报告等有关专题报告的编制、井山水库工程初步设计报告、招标设计及施工图设计等设计服务。

第五条发包人向（勘察）设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条（勘察）设计人向发包人交付的勘察设计文件时间及份数（具体要求具体编写）：

勘察设计文件递交时间及份数必修满足各阶段审批要求, 设计人还须向发包人提交各阶段资料的电子版（包括CAD电子版文档，非PDF电子文档）

第七条费用

7.1本合同的勘察、设计费以中标价为准。

7.2本合同勘察设计费总额为                元。

第八条支付方式及履约担保

8.1本合同无预付款，设计费支付按实际进度支付:完成各阶段勘测设计批发后7天支付到本阶段相应设计费的90%,工程竣工验收一年后支付（勘察）设计费到合同价100%。

8.2设计单位在签订合同后启动设计工作。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行勘察设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

9.1.4发包人按合同规定无预付款，收到业主提供的资料后作为设计人勘察设计开工的标志。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付勘察设计费，每逾期支付一天，应承担应支付      的逾期违约金，且设计人提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理勘察设计周期，且发包人应支付赶工费，标准为：      无      。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付勘察设计文件顺延的情况除外）。并对提交的勘察设计文件的质量负责。

9.2.2勘察设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

9.2.3设计人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人勘察设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额最高为勘察设计费的  20  ％。

9.2.4由于设计人原因，延误了    、    ……的交付时间(合同约定)，每延误一天，扣除相应阶段设计费的        。

9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。

9.2.6设计人交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘察设计审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审批通过为止。工程开始实施后，设计人除按合同规定交付施工图纸外，还应负责向发包人及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加工程验收。

9.2.7项目负责人须为投标文件中确定的人员。如设计人未投入投标承诺的人员进行勘察设计工作，发包人可根据情况扣除勘察设计费。如因设计人原因,影响项目立项或工程建设进度的,发包人可中止本合同,设计人酌情返还已付的设计费。

9.2.8设计代表驻工地时间为 3 天/月。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条争议解决

本建设工程勘察设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，可由仲裁机构仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 索赔

设计人可按以下规定向发包人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后14天内，向发包人发出要求索赔的报告；

（3）发包人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求设计人进一步补充索赔理由和证据，发包人超过21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

发包人可按以下规定向设计人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后14天内，向设计人发出要求索赔通知；

（3）设计人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据，设计人在21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

第十三条合同生效及其他

13.2设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。

13.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

13.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

13.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.6本合同双方签字盖章即生效，一式____份，发包人_____份，设计人____份。

13.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需设计人技术咨询服务时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

13.9合同终止：在工程建成通过竣工验收，勘察设计费结清后自行失效。

发包人名称：（盖章）                        设计人名称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）         法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地    址：                                 地    址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

银行帐号：                                 银行帐号：

日期：        年  月  日                   日期：        年  月  日

# 第五章  工程技术资料

5.1工程概况

井山水库位于东乡县城南部，地处黎圩镇距县城约30公里。属抚河水系，东乡河南港支流上的一座中型水库灌溉工程。坝址位于置在力圩乡井山村以上1.2公里（包括引进3平方公里）。东乡县位于江西省东部偏北，抚州市北部，地处赣中与赣北分界线上，地理位置介于东经116°20′～116°51′、北纬28°02′～28°30′之间，县域范围宽约46.2km，长约47.7km。县境东临余江，西接进贤、临川，北连余干，南与金溪、临川接壤。位居南昌、鹰潭、抚州、景德镇四市中心，素有“赣东门户”之称。浙赣铁路横贯县境中部，南景、东鹰、东抚3条干线公路和320国道纵横穿境而过，并与县级公路纵横交错，形成陆路运输网络，既四通八达于本省，又便于往来浙、皖、闽、粤，是抚州市的东大门。

井山水库工程位于抚河流域东乡河南港支流黎圩水上游，地处抚州市东乡县黎圩镇内，坝址位于南港支流东乡县黎圩镇井山村上游河段1.0KM狭谷段，坝址区距黎圩镇约5KM，距东乡县县城约25KM，控制流域面积25.2KM，正常蓄水位83.0M（黄海高程），总库容2250*104m3,是一座灌溉、供水等综合效益的中型水利枢纽工程。

5.2 设计技术要求

工程设计应遵守国家有关法律法规，必须符合工程建设强制性标准，且标准和内容必须按照本工程项目的有关要求。

中标单位的工作范围包括井山水库工程可行性研究报告及水资源分析利用报告、水土保持方案、防洪影响评价报告、环境影响评价报告等有关专题报告的编制，初步设计、招标设计和施工图设计阶段的设计工作和其他按有关规定需要承担及配合的相关工作。

工程设计应坚持节约资源、少占耕地、确保安全、提高质量利于运行和降低造价的原则，进行全面细致的方案比选，确保设计结果技术可行、经济合理。

投标人在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；投标人如果在其设计文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；招标人拥有中标人所提交的全部设计文件（包括设计方案、设计成果）的使用权和受益权，并使用于招标项目。

未尽事宜按有关规定执行。

第六章  投标文件（格式）

（工程名称）

投标文件

合同编号：【        】

投   标   人：                （盖单位章）

年        月        日

目   录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、原件的复印件

八、其它材料

## 一. 投标函

投 标 函（格式）

（招标人名称）：

1、我单位认真研究了      （项目名称）      （标段名称）招标文件（合同编号：        ），并勘察了现场，愿意遵守招标文件的全部要求，在____日历天承担并履行完成招标文件规定的(勘察)设计人全部责任和义务。

2、我单位提出的工程(勘察)设计投标报价为：人民币（大写）        元（￥        ）。

3、我单位同意所递交的投标文件在投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内，我单位将受此约束。

4、我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

5、一旦我单位中标，我单位保证投入合格的专业技术人员进行(勘察)设计，承诺拟派设计代表月驻工地时间不少于     天，且完全保证服从工程设计需要，如违反承诺,我方愿按有关规定接受任何处罚。委任      担任项目负责人，从业主书面通知之日起    天（日历日）内完成       (勘察)设计工作，提交工程初步设计报告，并按照项目后续工作的各项要求，做好招标和施工图阶段的勘察设计任务，提供相关服务。除按规定向招标人提供纸质成果外，还向招标人提供电子文档。

6、一旦我单位中标，我单位保证按时间要求完成工程可行性研究报告、水土保持方案、防洪影响评价报告、环境影响评价报告等有关专题报告的编制，井山水库工程勘测、初步设计报告、招标设计及施工图等设计服务。要求总费用包干，包含到现场的车辆交通、食宿、初步设计、修改等，提供初步设计报告（包括附图，概算）等以上所有报告20份、施工图纸10份。所有报告及施工图提供电子版本一份。（若审查及上级批复等时间要求有变，相应时间将以上级部门要求时间节点为准。）

7、若未中标，我单位同意招标人采用我单位全部或部分设计方案。

8、                     （其它补充说明）。

投标人：（名称并盖单位公章）

法定代表人(或委托代理人)：（签名）

项目负责人：（签名）

地    址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

日    期：     年     月     日

## 二. 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：             身份证号码：

职务：                  系                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年       月       日

## 三. 授权委托书

本人                 （姓名） 系                   （投标人名称） 的法定代表人， 现委托                （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）         （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年         月         日

## 四. 投标保证金

附上投标保证金的缴纳凭证或票据的复印件

## 五. 项目管理机构表

5.1（勘察）设计项目管理机构组成表

拟投入本次（勘察）设计项目人员汇总表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水工专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属结构专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境评价专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 移民征地专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：拟派出本项目人员须为投标人的本单位人员，以职称证书、注册证书等所署单位证明为准，相关材料复印件在“七、原件的复印件”中提供。

5.2主要（勘察）设计人员情况表

主要（勘察）设计人员情况表（格式）

| 姓名 | 职务或职称 |  | 年龄 |  | 专业 |  | 主要资历、经验及承担过的（勘察） 设计项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目前正在承担的其他工程（勘察）设计项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 项目地点 |  | 建设规模 |  | 开/竣工日期 |  | 担任的技术职务 |

## 六. 资格审查资料

6.1 投标人基本情况

投标人基本情况表（格式）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 高级工程师 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  |
|  | 助理工程师 |  |  | 技术员 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：相关材料复印件在“七、原件的复印件”中提供。

6.2完成的类似项目情况表

| 序号 | 工程名称 | 建设地点 | 项目法人 | 建设规模 | 勘察设计 阶段 | 已完成的 设计成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注相关材料复印件在“七、原件的复印件”中提供。

6.3 已完成工程的获奖情况

已完成工程勘察设计获奖情况一览表（格式）

| 序号 | 获奖项目名称 | 获奖等级 | 颁发单位、时间及有关证明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：只报省(厅)级以上勘察设计获奖情况；2、表格后附对应的获奖证书或证明文件。

## 七. 原件的复印件

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |
| 2 | 资质证书 |  |
| 3 | 已完成的类似项目业绩 |  |
| 4 | 项目负责人职称证 |  |
| 6 | 委托代理人身份证 |  |
| 7 | 各专业负责人注册执业资格证书、职称证 |  |
| 8 | 认证体系证书 |  |
| 9 | 其它 |  |

## 八. 其它材料

根据招标文件要求以及投标人认为需要提交的其它资料，如有的话，请随投标文件一并附上。