信丰县三只水、片山、黄坑口等

3个水源工程勘察设计招标

设计招标文件

招标人：信丰县水利局

二〇一六年四月

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1. 总则	7

2. 招标文件	8

3. 投标文件	9

4. 投标	11

6.合同授予	13

7．纪律和监督	13

8．需要补充的其他内容	14

9．电子招标投标	14

附件一：开标记录表	15

附件二:问题澄清通知	16

附件三:问题的澄清	17

附件四：中标通知书	18

附件五：中标结果通知书	19

第三章 评标办法	20

第四章 合同	24

附件1：保密协议	32

附件2：履约担保	34

第五章 投标文件格式	35

第六章 勘察设计成果及时间要求	52

第七章 其他资料	52

# 招标公告

1.招标条件

本招标项目信丰县三只水、片山、黄坑口等3个水源工程勘察设计招标项目资金已落实，招标人为信丰县水利局 。项目已具备招标条件，现就本项目面向国内进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：信丰县。

2.2招标范围：信丰县三只水、片山、黄坑口等3个水源工程的地质勘察、地形及工程测量、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及施工期间的设计服务等工作。

2.3标段划分：共1个设计标段。

2.4招标金额：约2.8亿元。

2.5工期要求：合同签订后根据业主要求分期分段提供设计成果文件，2016年5月底前至少完成三只水、黄坑口水源工程的可行性研究报告，可研批复后一个月内完成初步设计，初设批复后一个月内完成施工图设计；施工图设计及施工期间的设计服务应满足项目进度需要。

2.6质量要求：符合国家水利水电工程勘察、设计质量及行业现行有关质量要求。

3.投标人资格要求

3.1 投标人应同时满足以下要求：

1、参加投标的投标人必须具有独立法人资格和满足招标人的勘测设计资质等级要求。

2、具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的资格文件应包括下列资料：

(1) 投标企业法定代表人证书原件或法定代表委托代理授权书原件和法定代表人身份证原件或法定代表委托代理人身份证原件；

(2)年检有效的投标单位营业执照原件；

(3)具有水利行业工程设计乙级及以上资质，同时具备工程勘察（岩土工程）专业乙级及以上资质，并提供工程勘察、设计资质等级证书原件

(4)主持及主要设计人员职称证书；

(5)《投标资格审查表》加盖单位公章；

(6)投标保证金进账凭证和资购买招标文件资料凭证原件。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3投标人必须在江西省水利厅办理了江西水利建设市场信用登记手续（以水利厅最新的名单为准）或是江西省公共资源交易网信用平台中（水利勘察设计企业）的用户并且信息登记状态为已完成登记。

4.资格审查方法

本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后评标委员会对每个投标人进行资格审查，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决。资格审查办法详见招标文件评标办法内容。

5.招标文件的获取及报名

5.1 凡符合本公告第2条和第3条要求的，且有意参加本工程投标的企业，请于2016年04月22日至投标截止时间前到赣州市公共资源交易网（http://www.gzzbtbzx.com/）上自行下载招标文件。

6.投标文件的递交

6.1递交投标文件的截止时间为2016年05月16日下午15时00分，地点为信丰县公共资源交易中心。

6.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.有关事项说明

7.1 如有本次招标的解答、澄清和修正等补充材料，将在中国采购与招标网、江西省招标投标网、江西省公共资源交易网、赣州市公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

7.2 投标人法定代表人或其委托代理人须在投标截止时间前到达开标地点签到并出具有效身份证明材料原件供现场查验（具体详见招标文件投标须知表内容）。

7.3 根据赣水建管字[2013]239号文规定，投标人在投标截止时间前须在开标现场递交检察机关出具的本单位法定代表人及拟派项目负责人行贿犯罪档案查询结果原件（行贿犯罪档案查询结果开具日期不得早于招标公告发布之日，否则无效），否则其投标文件视为无效标。

7.4招标人在工程项目实施过程中分期支付工程勘察设计费，具体支付方式由合同双方自行商定；本次招标的招标规模为估算规模，本项目的具体实施将根据工程资金的到位情况、实施条件是否具备，分批、分片实施，因此勘察设计工作也将分批、分片实施，勘察设计费将根据实际完成项目的初设批复的建安工程费计算，请各投标人在投标时充分考虑到该风险。

8.发布公告的媒介

本招标公告同时在中国采购与招标网、江西省招标投标网、江西省公共资源交易网、赣州市公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。

9.联系方式

招标人：信丰县水利局

地址：信丰县县政中心

联系人：赖先生

电话：13576795028

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

地址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801

联系人：蔡女士

电话：18166061899

招标监督单位：信丰县水利局

监督电话：0797-3330819

信丰县水利局

2016年04月22日

# 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：信丰县水利局 联系人: 赖先生 电话：13576795028 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：江西中汇工程技术监理咨询有限公司 地址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801 联系人：蔡女士 电话：18166061899 |
| 3 | 项目名称 | 信丰县三只水、片山、黄坑口等3个水源工程勘察设计招标 |
| 4 | 建设地点 | 信丰县 |
| 5 | 资金来源及比例 | 上级资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标范围 | 信丰县三只水、片山、黄坑口等3个水源工程的地质勘察、地形及工程测量、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及施工期间的设计服务等工作 |
| 8 | 编制时间要求 | 合同签订后根据业主要求分期分段提供设计成果文件，2016年5月底前至少完成三只水、黄坑口水源工程的可行性研究报告，可研批复后一个月内完成初步设计，初设批复后一个月内完成施工图设计；施工图设计及施工期间的设计服务应满足项目进度需要。 |
| 9 | 质量要求 | 符合国家水利水电工程勘察、设计质量及行业现行有关质量要求 |
| 10 | 拟派本项目勘察设计负责人业绩要求 | 有同等或以上规模水利工程勘察和设计的项目业绩 |
| 11 | 踏勘现场 | √不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 12 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间：召开地点： |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 2016年5月9日17:00前 |
| 14 | 招标人澄清的时间 | 2016年5月10日17:00前 |
| 15 | 提供的相关资料 | 由投标人负责，招标人协助。 |
| 16 | 勘察设计费用 | 投标人自主报价，投标人按不超过招标人确定的初设批复费用控制价倍率进行报价 |
| 17 | 勘察设计费支付方式 | 投标人根据自己的条件自报 |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 | 本次招标的澄清、修正等补遗文件（若有） |
| 19 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2016年5月10日17:00前 |
| 20 | 投标截止时间 | 2016年5月 16日15:00，信丰县公共资源交易中心 |
| 21 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 由投标人自行在招标代理机构网站查看 |
| 22 | 货币单位 | 本招标文件所涉及货币金额均以人民币为货币单位 |
| 23 | 开标时间及地点 | 2016年5月16日 15:00，信丰县公共资源交易中心 |
| 24 | 投标有效期 | 90天 |
| 25 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账 投标保证金的金额：人民币贰万元整 户名：信丰县国库集中收付核算中心 开户行：信丰县农业银行营业部 账号：14035101040005980- -031 到帐截止时间：2016年5月13日17:00前 汇出账户要求：投标人企业基本账户 注：投标人办理转账手续时请注明“信丰县三只水、片山、黄坑口等3个水源工程勘察设计招标投标保证金”字样，由于标注不清楚影响了投标保证金到账时间的，由投标人自行负责。 |
| 26 | 签字或盖章要求 | 投标文件在招标文件格式规定的签字及盖章处，必须有投标人法定代表人或其授权委托代理人签名和单位公章 |
| 27 | 投标文件副本数量 | 正本1份，副本4份。 |
| 28 | 递交投标文件地点 | 信丰县公共资源交易中心 |
| 29 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 31 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 评标专家确定方式：全部从江西省综合评标专家库中（水利工程）抽取。 |
| 32 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 33 | 中标候选人公示媒介 | 中国采购与招标网、江西省招标投标网、江西省公共资源交易网、赣州市公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网 |
| 34 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金 履约保证金金额：3个项目共计人民币叁万元整(应在设计合同签订后7天内转入招标人指定账户，履约保证金在施工图完成后退还。) |
| 35 | 密封及标志要求 | - 共设二个密封袋。即资格标密封在一个封袋中，商务标密封在一个封袋中。 2、所有投标文件内容均需逐页加盖投标人公章。 |
| 36 | 需要补充的其他内容 |  |
|  | 1、投标须在开标现场递交的材料： （1）本招标文件评标办法资格审查部分所涉及的所有材料原件，未提供资格审查材料原件的不能通过资格审查； （2）本招标文件评标办法评分标准中所涉及的所有材料原件，未提供该部分评审原件的不予相应计分； 原件递交要求：法定代表人证明书或委托代理人授权书及其本人身份证；②资质证书；③营业执照；④项目负责人及主要设计人员职称证书；⑤《投标资格审查表》加盖单位公章；⑥业绩证明；⑦投标人近年获奖情况；⑧投标保证金转账凭证。 上述所有材料（居民身份证可不递交）投标人均应用档案袋装好，并在封面处标注清楚投标人名称及相关原件清单列表（加盖单位公章），未按要求递交相关材料原件影响评审或现场查验结果的，由投标人自行负责。原件经审验后退回投标人 2、投标人法定代表人或其委托代理人须在投标截止时间前到达开标地点签到并出具有效身份证明材料原件供现场查验，投标人法定代表人出席开标会的须提供法人代表证及其本人居民身份证原件；委托代理人出席开标会的须提供授权委托书及其本人居民身份证原件；未提供有效身份证明原件的其投标文件在开标会现场招标人按无效标处理。 3、投标人应在开标现场提供投标保证金转帐单（若为网上转账，则打印转账凭证并加盖投标人公章），未提供原件或未按要求到账的，经评标委员会确认后其投标文件在开标现场按无效标处理。 4、投标人在投标截止时间前须在开标现场递交检察机关出具的本单位法定代表人及拟派项目负责人行贿犯罪档案查询结果原件。 5、中标人须支付本次招标的招标代理服务费，招标代理服务费参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号、发改办价格［2003］857号)及发改价格［2011］534号文规定的收费标准计算。发包人与中标人签订合同前，中标人应向招标代理机构支付招标代理服务费，否则不予签订合同。需缴纳的招标服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到报价中，不单独列项。 6、本项目采用不记名的方式报名，无法确定投标单位，原则上招标人不会在招标文件澄清截止时间之后发布招标文件的修改、澄清或补充通知，但为避免由于在上述时间后招标人临时发现或投标人临时提出招标文件的重大遗漏，招标人不得不在上述时间后发布招标文件的修改、澄清或补充通知，故郑重提醒投标人应仔细阅读该招标文件，并及时提出澄清或疑问，另外，在开标前三天，应再次查询中国采购与招标网、江西省招标投标网、江西省公共资源交易网、赣州市公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上是否有该项目新发布的招标文件修改、澄清或补充通知，以避免造成投标文件编制中的遗漏。在上述时间后发布的该招标文件修改、澄清或补充通知仍是招标文件的组成部分。因查询不及时造成的后果由各投标人自负。 |  |
| 37 | 电子招标投标 | √否 □是 |

## 总则

### 项目概况

#### 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。

#### 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

#### 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

#### 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

#### 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 资金来源和落实情况

#### 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

#### 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、计划工期和质量要求

#### 本次招标范围：见投标人须知前附表。

#### 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

#### 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 投标人资格要求

#### 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

#### 投标人不得存在下列情形之一：

##### 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

##### 为本标段代建人；

##### 为本标段提供招标代理服务的；

##### 与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

##### 与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

##### 与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

##### 被责令停业的；

##### 财产被接管或冻结的。

#### 1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 费用承担和设计成果补偿

#### 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 踏勘现场

#### 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

#### 投标人踏勘现场发生的费用自理。

#### 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

#### 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 投标预备会

#### 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

#### 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

#### 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 分包

#### 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照投标人须知前附表的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

#### 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 招标文件

### 招标文件的组成

##### 招标公告；

##### 投标人须知；

##### 评标办法；

##### 合同条款及格式；

##### 投标文件格式；

##### 投标人须知前附表规定的其他资料。

本工程对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清

#### （1）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

#### （2）招标文件的澄清在招标代理机构的网站发布，但不指明澄清问题的来源。澄清内容影响

#### 投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

#### （3）投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 招标文件的修改

#### （1）招标人可以修改招标文件，招标文件的修改在招标代理机构的网站发布，修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

#### （2）投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 投标文件

### 投标文件的组成

#### 投标文件分为资格标和商务标两部分。即主要包括投标须知中所确定的内容

### 投标报价

#### （1）投标人投标报价书按不超过公布的初设批复费用控制价的倍率进行报价。

#### （2）投标人应充分了解工程项目位置、周边环境、道路限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

### 投标有效期

#### （1）除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

#### （2）在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

#### （3）出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 投标保证金

### 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

### 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

##### 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

##### 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 资格审查资料

3.6.1、参加投标的投标人必须具有独立法人资格和满足招标人的勘测设计资质等级要求。

3.6.2、具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的资格文件应包括下列资料：

(1) 投标企业法定代表人证书原件或法定代表委托代理授权书原件和法定代表人身份证原件或法定代表委托代理人身份证原件；

(2) 年检有效的投标单位营业执照原件；

(3) 具有工程设计水利行业工程设计乙级及以上资质，同时具备工程勘察（岩土工程）专业乙级及以上资质，并提供工程勘察、设计资质等级证书原件；

(4) 项目负责人及主要设计人员职称证书；

(5) 《投标资格审查表》加盖单位公章；

(6) 投标保证金转账凭证。

### 投标文件的编制

3.7.1投标人提交的投标文件应按招标文件规定的格式要求编制投标文件（招标文件未提供格式的，格式由各投标人自定，但应符合相关要求）。

3.7.2 投标人在投标文件封面上应标明“正本”或“副本”字样。正本与副本不一致之处，以正本为准。

3.7.3投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的误解或错误的责任。

## 投标

### 投标文件的密封和标记

#### 4.1.1投标文件的正本和副本应分别装袋，并在封套的封口处加盖投标人单位章，封袋面上应标明“正本”或”副本”字样，封套上还应写明以下内容：

##### 所投项目名称；

##### 招标人的名称和地址；

##### 投标人的名称和地址，并加盖单位公章。

##### “在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

### 4.1.2未按本章要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 投标文件密封与标志

4.2.1投标文件按投标须知规定进行密封标志。

4.2.2投标文件若未按规定进行密封及标志，招标人不承担投标文件错投错放或提前开封的责任。

### 投标文件提交

4.3.1投标人应在2016年5月 16日15:00前将投标文件送达确定的地点和接收人。

4.3.2招标人可以按本招标文件规定以补充通知的方式酌情延长投标截止时间，但原定投标截止时间之前关于招标投标方面的约定仍适用。

4.3.3招标人将拒绝接收投标截止时间之后递交的投标文件。

### 投标文件撤回及修改

4.4.1投标人递交投标文件后，可于投标截止时间之前以书面方式向招标人递交部分撤回或补充修改其投标文件的通知。投标截止时间之后至投标有效期终止之前，投标人将不能撤回或修改投标文件。

4.4.2投标人撤回或修改投标文件的通知，应按本招标文件投标须知的有关规定进行标志及密封，并在密封封面标明“撤回”或“修改”字样。

4.4.3投标人在投标截止时间之前以书面方式向招标人递交的补充、修改内容为投标文件的组成部分。5.开标

### 5.1开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1、 宣布开标会议注意事项；

2、介绍参加开标会议人员情况；

3、介绍投标人数量和《投标文件》送达情况；

4、介绍各投标人投标保证金到账情况；

5、查验各投标人投标文件密封情况；

6、对各投标人的法定代表人或委托代理人的身份进行验证；

7、开启各投标人资格标并送评审；

8、开启各投标人商务标，并宣读投标报价后送评审。

9、开标会议结束。

### 5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 5.4评标

5.4.1评标委员会由招标人依法组建。

5.4.2评标委员会须按本招标文件的规定，公平、公正、择优推荐投标人排序名次。

5.4.3投标文件中须评标委员会共同研究确认的事项，若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员按少数服从多数的原则表决通过，并形成书面决议，书面决议须经评标委员会全体人员签名确认。持有不同意见或保留意见的评委也要签字，但可在个人评审意见中说明个人意见。不在书面决议上签名确认的，视为同意。

5.4.4开标之后至宣布授予合同之前，开标、评标过程的一切相关资料及信息不应向任何人员泄露。

5.4.5在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，投标人对招标人或评标委员会成员施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。

5.4.6经评标委员会确认的无效投标文件，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

### 5.4.7评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 5.5定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 5.6中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 5.7中标通知

在招标文件规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 5.8履约担保

#### 5.8.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为（见投标人须知前附表）。

#### 5.8.2中标人不能按招标文件要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 6.合同授予

### 6.1签订合同

#### 6.1.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书

#### 面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 6.1.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 7．纪律和监督

#### （1）对招标人的纪律要求

#### 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利

#### 益或者他人合法权益。

### （2）对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### （3）对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### （4）对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### （5）投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 8．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 9．电子招标投标

本项目不采用电子招投标。

- 附件一：开标记录表

（项目名称）设计招标开标记录表

开标时间：        年      月      日      时      分

| 序号 | 投标人 | 标书有效性 | 投标费率 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：             记录人：             监标人：

年      月      日

- 附件二:问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

________________（项目名称）设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、……

2、……

……

请将上述问题的澄清于      年    月   日  时前递交至                   （详细地址）或传真至                 （传真号码）。采用传真方式的，应在      年    月   日    时前将原件递交至                             （详细地址）。

招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

____年__月__日

- 附件三:问题的澄清

问题的澄清

编号：

_________________（项目名称）设计招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                   ）已收悉，现澄清如下：

1、……

2、……

……

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

____年__月__日

- 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）:

你方于         （投标日期）所递交的                         （项目名称）设计招标的投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标费率：     %。

项目完成期限：    日历天。

质量要求：符合                规范。

项目经理：           。

请你方在接到本通知书后的      日内到                与我方签订勘察设计合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

- 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

____________________（未中标人名称）:

我方已接受_____________________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的____________________________设计招标的投标文件，确定___________________（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

__ __年_    _ 月__   日

# 评标办法

信丰县三只水、片山、黄坑口等

3个水源工程勘察设计招标评标办法

（综合评分法）

1  评标方法

采用综合评分法。

2  评分标准

本评分标准共分资格标和商务标两大部分，总分为100分（其中：投标人的资格标部分为80分，商务标部分20分）。得分最高者即为第一中标候选人，并依次类推确定第二和第三中标候选人。

2.1 资格标部分（80分）

（1）资质10分

具备工程勘察（岩土工程）专业乙级资质及以上资质的，得5分；具备水利行业工程设计乙级资质及以上资质的，得5分；以上凭证书原件计分。

- 认证情况6分

具有有效的ISO9000系列质量认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书的，每有其中一个得2分，最高6分。（需提供原件，否则不得分）

- 信用情况15分

获得水利部评定信用等级且在有效期内的企业，按照其评定信用等级赋分，具体的分如下：投标人咨询资质信用等级评定为AAA级，信用等级的分为5分；投标人咨询资质信用等级评定为AA级，信用等级的分为3分；投标人咨询资质信用等级评定为A级，信用等级的分为1分；投标人勘察资质信用等级评定为AAA级，信用等级的分为5分；投标人勘察资质信用等级评定为AA级，信用等级的分为3分；投标人勘察资质信用等级评定为A级，信用等级的分为1分；投标人设计资质信用等级评定为AAA级，信用等级的分为5分；投标人设计资质信用等级评定为AA级，信用等级的分为3分；投标人设计资质信用等级评定为A级，信用等级的分为1分。

投标人须提供全国水利建设市场信息平台官方网站截图或中华人民共和国水利部公告2016年第8号文有关文件影印件，否则不得分。

- 投标人业绩21分

投标人近三年（2013年04月01日～2016年03月31日）从事过六个水源工程项目勘察设计成果（每项1.5分），6项及以上的得9分，项目在本省境内的加6分（每项1分），凭设计合同原件计分。2010年至2015年投标人曾获过省、部级水库工程优秀设计奖的，凭原件计4分；获奖项目在本省境内加2分。市级优秀设计咨询奖的投标人，凭原件计2分；获奖项目在本省境内的加1分。否则不计分。

（5）投标人拟投入本项目的人员配备情况16分

拟派项目负责人同时具有水利相关专业高级职称和注册土木工程师（岩土）资格的，得4分；项目组专业配备包括水工结构、水文、水利水电（工程地质）、水利造价4个主要专业。每一个专业配备具有人事主管部门颁发的中级工程师的得1分，每一个专业配备具有人事主管部门颁发的高级工程职称得2分，同时取得相应专业注册资格每一个加1分，最多加4分。（以上以职称证或执业资格证上注明的专业和等级为准，提供职称证或执业资格证、投标单位为其缴纳的近三年社保证明的原件，否则不得分。）

（6）后续服务保证12分。

投标人注册地或其分支机构在赣州地区内得12分；注册地在江西省内其他地市或其分支机构在江西省内其他地市得7分；注册地在省外机构得3分。（应提供分支机构有效营业执照的原件，否则不得分）

（7）倒扣分

近5年有过不良行为记录者，主动列入投标文件者扣5分。未列入投标文件但被发现者扣10分。

2.2 投标报价（20分）

（1）评标总价的确定

按不超过招标人确定的初设批复费用控制价倍率进行报价

勘察设计费控制价（M值）为项目初步设计批复的勘测设计费 （含地形测量、地勘、初步设计、技施设计等费用）的55%（执行《关于印发〈信丰县本级政府投资房建、市政、交通、水利工程建设项目及前期费用管理办法〉的通知》（信府办字[2015]532号）中第六条第4款规定：10万元以上的，按不超过基准收费55%计取）。

超出该范围的投标报价为无效报价，评标委员会将否决其报价，该投标人投标报价计零分。

（2）由招标人代表随机抽取一个收费竞争系数。

收费竞争系数（β值）为0.995，0.990，0.985，0.980，0.975，0.970,0.965等7个系数。

（3）投标人投标报价小数点后保留二位有效数字，得分计算结果及招标文件中涉及的其他相关数字均保留小数点后二位有效数字。

（4）得分计算

①合理得分基准点计算

J=β×（A+B）÷2

J——合理得分基准点

β——收费竞争系数

B——所有有效投标报价倍数的平均值

B=（A1+A2+…）÷n（A1A2………表示为投标人的有效报价）

A——招标人控制价倍数

n——参与投标人的数量

②有效投标报价计分表

| 得 分 投 标 报 价 | 计分范围划分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价大于基准点 | 其余投标报价 | 17.5分 |
|  | 第二个接近基准点 | 18分 |
|  | 第一个接近基准点 | 19分 |
| 投标报价等于基准点 | 基准点（J） | 19.5分 |
| 投标报价小于基准点 | 第一个接近基准点 | 20分 |
|  | 第二个接近基准点 | 19.5分 |
|  | 第三个接近基准点 | 19分 |
|  | 其余投标报价 | 17.5分 |

三、中标人的确定

评标委员会将按照资格标和商务标的总得分从高到低的顺序，依次推荐第一、第二、第三顺序中标候选人。当出现总得分相同的情况时，则资质高者优先排序，资质也相同时则投标报价低者优先排序, 假如资质和报价都相同，则抽签决定排序。根据此结果公示3日后，经招标人批准确定中标人。

若排序第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排序第二的中标候选人为中标人。排序第二的中标候选人因上述同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排序第三的中标候选人为中标人。

四、其他

招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。

# 合同

1  中标通知书

（1）评标委员会提出书面评标报告，推荐的中标人经公示3日无疑后，招标人将以《中标通知书》的方式正式通知中标人其投标被接受。

（2）中标通知书将作为合同的组成部分。

2  授标及废除授标

(1)招标人将把合同授予经招标程序确定的中标人。

(2)中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：

1、弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

2、于投标有效期终止之前撤回投标文件；

3、因中标人过错而未能按照规定与招标人签订合同；

4、因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约保证金；

5、法律法规规定的其他明显损害招标人利益和公共利益的情形。

(3)中标人被废除授标，招标人将从入围投标人中另选投标人作为中标人。

(4)由于中标人原因，中标人在规定的时限内不与招标人签订合同，视为自行放弃受标，属违规行为，将被没收投标保证金。

3  签订合同

(1)招标人及中标人双方应在中标通知书规定的时限内，由双方法定代表人（或法定代表人授权签署文件的代理人）签订合同。

(2)招标人和中标人若无法按中标通知书规定签订合同时，可协商解决。协商无效时，按相关法律条文解决。

信丰县三只水、片山、黄坑口等

3个水源工程勘察设计招标

设计合同

合同编号：

委托人：

设计人：

年    月    日

发 包 人（甲方） ：

承 包 人（乙方） ：

发包人委托承包人承担                                 的地质勘察、地形及工程测量、初步设计、施工图设计及施工期间的设计服务地质勘察、地形及工程测量、初步设计、施工图设计及施工期间的设计服务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2 《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.4 建设工程批准文件。

第二条  本合同勘察设计项目的内容：

2.1 工程名称：

2.2 工程规模：

2.3 勘察设计阶段及内容：

第三条  本合同勘察设计费用：

3.1勘察设计收费：

本工程合同价为  （中标报价费率）      ，费率的计算基数为初步设计批复的建安工程费。

第四条  勘察设计费支付方式：

4.1 本合同设计勘察费用由发包人向承包人按工程进度分阶段支付。

4.2勘察设计费支付进度详见下表

| 付款次序 | 支付约定 | 付款时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

第五条  发包人应向承包人提交的有关资料、文件及期限：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |

第六条 勘察设计工作内容要求

6.1 勘察设计工作内容

包括工程地质勘察、地形及工程测量、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及施工期间的设计服务，具体工作内容包括（但不限于）：

（1）查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征、岩土工程条件、地下管线埋设情况、现状排污口情况、溶（土）洞发育情况、软弱地基范围及深度、土石比鉴定和带状地形图修测等；

（2）提交勘察成果文件（含地形测量、管线物探、地质勘察报告等）、初步设计文件（含修正概算）、施工图设计文件等；

（3）提供施工招标所需的工程量和工程说明、相应的招标图纸和工程数量表并配合招标服务工作；

（4）施工期间、派驻现场勘察设计代表，提供设计变更、现场协调、修改设计等后续服务；

（5）协助办理管线改迁审批手续等工作；

（6）与相关政府部门就本项目审查、审批、审计、备案和专业咨询等工作进行联系和协调；

（7）协助申办各类规划许可、报建和备案、规划用地等手续；

（8）与本项目相关的主管部门协调、审批，协助签订责任明确的书面协议等工作；

（9）自行收集、购买与本工程勘察设计有关的第三方资料。

6.2 勘察设计工作要求

（1）提交的勘察设计文件必须符合国家颁发的法律法规、规范、规定、规程和标准；达到有关规定及其他勘察设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并应通过发包人和相关政府主管部门委托审查机构的审查。

（2）提交的初步设计概算（或修正概算）、施工图预算（如需要，由发包人另行书面委托）应符合相关规定的要求（若有新的规定按新的执行）。

（3）除发包人在前一阶段（初步设计阶段）设计中提出的推荐方案之外，也可以根据调查研究，通过方案比选和技术经济分析，推荐更为合理的方案。但应符合本项目初步设计批复的有关强制性要求。

（4）根据发包人要求，按施工合同段分别提交各类工程数量明细表和汇总表，参考资料、图纸及概（预）算。

（5）工程施工时，应按规定派驻现场设计代表，协助业主解决各种与勘察设计有关的问题，包括修改和完善设计或局部变更设计。

第七条  设计勘察人应向发包人交付的设计资料及文件时间要求

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第八条  双方责任

8.1 发包人责任：

8.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，并对提供的资料及文件的完整性、正确性负责，发包人不得要求承包人违反国家有关标准及地方有关法规、规程进行设计。

发包人提交第五条资料及文件超过规定期限   天以内的，承包人按合同第七条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限   天以上时，承包人有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，致使承包人的设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所完成工作量向承包人支付勘察设计费。

8.1.3  发包人要求承包人比合同规定时间提前交付勘察设计资料及文件时，如果承包人能够做到，发包人应根据承包人提前投入的工作量，向承包人支付赶工费。

8.1.4 发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术，未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改。

8.2 承包人责任：

8.2.1 承包人应按国家技术规范、标准、规程、政府审批部门有关本工程的文件及发包人提出的勘察设计要求进行工程勘察设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的勘察设计资料，并对其负责。

8.2.2 承包人按本合同第六条和第七条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

8.2.3 承包人交付勘察设计资料及文件后，按规定参加有关的勘察设计审查会议，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。

8.2.4 承包人不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

8.2.5 在工程施工阶段承包人必须派设计单位常驻代表驻施工现场进行配合与解决相关问题。

第九条  违约责任

9.1 合同生效后，发包人要求中止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始勘察设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，当不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。

9.2 发包人应按本合同第四条规定向承包人支付勘察设计费,逾期30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门或本合同项目停缓建的，发包人均按第四条规定支付勘察设计费。

9.3 由于承包人自身原因，未按本合同第七条的规定交付的，每延误一天，应减收该项目应收勘察设计费的千分之二。

9.4 合同生效后，承包人要求中止或解除合同，承包人应双倍返还定金。

第十条  勘察设计成果归属

本工程的勘察设计文件成果归属发包方，未经发包方同意承包方不能将此文件资料提供给第三方或用于本合同以外的项目，如发生以上情况，承包人应负法律责任，发包人有权向承包人提出索赔。

第十一条  其他

11.1 发包人按国家设计收费标准和合同第三条和第四条约定向承包人支付勘察设计费，承包人按有关规定购买建设工程设计职业责任保险。

11.2 承包人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应视其原因根据责任大小由其直接责任人（承包人）向发包人赔偿损失，赔偿额按照政府相关规定执行。

11.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

11.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的承包人参加，出国费用由发包人支付。

11.5发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务的，另行支付费用。

11.6由于不可抗力因素致使合同无法履行的，双方应及时协商解决。

11.7 因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决；协商解决不成时，采取下列方式之一解决（只能选择一种，在选定的“《[  ]》”里打“√”）。

[   ]向石城仲裁委员会申请仲裁；

[   ]向人民法院起诉。

11.8本合同一式    份，发包人     份，承包人    份。

11.9本合同经双方签字盖章后生效。

11.10本合同生效后，按规定到项目所在地的建设行政主管部门备案。双方还可以到项目所在地的工商行政管理部门申请鉴证。本合同履行完毕即行终止。

11.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.12其它约定事项：

甲    方：         （盖章）            乙    方：           （盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

联 系 人：                             联 系 人：

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

签字日期：         年   月   日        签字日期：          年   月   日

- 附件1：保密协议

保 密 协 议

甲方：

乙方：

鉴于乙方在 信丰县三只水、片山、黄坑口等3个水源工程勘察设计招标的地质勘察、地形及工程测量、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及施工期间的设计服务 （以下简称本项目）过程中，已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料，经甲乙双方友好协商，甲方愿意向乙方披露相关保密资料，乙方承诺按照本协议的约定对甲方的保密资料予以保密。

一、“保密资料”包括：

（一）甲方向乙方披露或将要披露的与本项目相关的所有商业秘密、技术秘密以及其他甲方尚未公开的资料；

（二）乙方在项目中形成的任何分析、编辑、研究、咨询成果或其他文件资料。

以上资料包括书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的资料，包括但不限于数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它资料。

二、保密义务：

1.乙方保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制甲方所披露的保密资料，保护的程度不能低于乙方保护自己的保密资料。无论如何，乙方对该保密资料的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的保密资料的保护程度；

2.乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；

3.乙方保证在任何情况下，除依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容；

4. 如果乙方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，乙方应当事先尽快通知甲方，同时，乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播。

5. 乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。

三、保密资料的使用方式和不使用义务：

1.乙方只能为完成本项目而使用保密资料；

2.除乙方为完成本项目需要时而将保密资料披露给必需直接参与本项工作、必需知晓保密资料的职员之外，乙方不能将保密资料透露给其它任何人；

3.乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；

4.乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，若参与本项工作之雇员（包括已离职员工）违反本协议规定，乙方应承担连带责任。

四、保密资料的交回：

1.当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；

2.没有甲方的书面许可，乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。

五、知识产权：

除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。

六、违约救济：如果发生乙方违约，双方同意依如下条款处理：

1.乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播或按照甲方的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用由乙方承担；

2.乙方应当赔偿甲方的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。

同时，乙方按项目合同费用总金额的15% 向甲方支付违约金。

七、适用法律：

本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。

八、争议的解决：

由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方约定本协议纠纷的管辖法院为甲方所在地法院。

九、协议的生效：

本协议在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。本协议正本一式两份，双方各执正本一份；副本四份，甲方执二份，乙方执二份，正本与副本具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人签字：                           法定代表人签字：

（或）授权代表签字：                       （或）授权代表签字：

签字日期：                                 签字日期：

- 附件2：履约担保

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年        月        日

# 投标文件格式

1、资格标密封袋封面格式

信丰县三只水、片山、黄坑口等

3个水源工程勘察设计招标项目

投标文件

资格标部分

投标人名称： 		                       （盖章）

联系人：  	      	     联系方式：

年       月       日        时       分以前不得开封

送达时间  	      	      签收人（签名）：

2、资格标封面格式

信丰县三只水、片山、黄坑口等

3个水源乡镇防洪工程勘察设计招标项目

投标文件

资格标部分（正副本）

投标人： 		                       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：	         年	     月	   日

资格标目录

（1）法定代表人证明书或委托代理人授权书及其本人身份证；

（2）资质证书；

（3）营业执照；

（4）项目负责人及主要设计人员职称证书；

（5）《投标资格审查表》加盖单位公章；

（6）业绩证明；

（7）投标人近年获奖情况；

（8）外埠来赣（江西省以外的）投标人应持有江西省水利行政主管部门的企业信用等级、江西省住建厅的核备意见；

（9）投标保证金转账凭证。

法定代表人资格证明书

单位名称：

地   址：

姓名： 　  性别：　　　  年龄：　　　  职务：

系 　　　　　　　　　　        的法定代表人。为设计　　工程。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期:  　　　 年 　　 月　　　日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加                        (招标单位)的                         工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人：          　　性别：           年龄：

单　位：　　　　　　　部门：  　　　　　职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）

日期:  　　 年 　月 　日

投 标 设 计 单 位 概 况

| 设计单位 名 称 |  |  |  |  | 成 立 日 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计类别 |  |  |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |
| 资 质 等 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 地 址 |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 经 营 范 围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位职 工总数 | 人 | 有设计人员 人 |  |  |  |  |  | 有注册资格 人 |  |
|  |  | 高 工 | 工程师 | 助工 |  | 技术员 |  |  |  |
| 设计单位的简介及优势介绍： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程勘察设计招标

投标资格审查表

投  标  人:                            (章)

法定代表人:                            (章)

地      址:                             .

联  系  人:                             .

电      话:               邮编:              .

填 表 说 明

1、本表由申请投标资格预审的单位填写，一式三份(招标人、投标人、招标监督部门各一份)；

2、表中内容和数字要真实填写；

3、招标人在对申请投标的单位进行资格审查时,应审查投标申请人资质证书、营业执照、法定代表人证书或委托代理人证书原件，以及招标人在资格预审文件中要求申请投标资格预审单位提交的其他有关资料，并提供加盖单位公章的复印件；

4、招标人在完成对投标申请人资格审查后,并将正式参加投标的资格预审合格人的《投标资格审查表》报送项目招标分管的监督机构备案；

5、本表属“招投标情况书面报告”材料之一。

投标资格预审申请书

招标人                  ：

根据贵单位发布                         工程的招标公告（招标邀请书）条件和内容要求，我单位决定正式参加投标，现申请进行投标资格预审，请予审查。

投  标  人              (章)

法定代表人              (章)

年      月     日

| 企 业 名 称 |  |  |  |  | 法 定 代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 有 制类 别 |  |  |  |  | 资 质 等 级 |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 经 营 范 围 |  |  |
| 组建时间 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |  |
| 固定资产 |  |  |  |  | 自 有 资 金 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 帐 号 |  |  |
| 企业 概况 | 管理机构 | 总工程师 |  |  | 企业 工程 技术 人员 | 高级工程师： 人 |  |
|  |  | 技术负责人 |  |  |  | 工 程 师： 人 |  |
|  |  |  |  |  |  | 助理工程师： 人 |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术员： 人 |  |
|  | 企业经营情况 | 上年度完成产值： 万元 |  |  |  | 今年计划完成产值： 万元 |  |
|  |  | 正在设计工程产值： 万元 |  |  |  | 今年已完成产值： 万元 |  |
|  | 单位各类注册资格人员 |  |  |  |  |  |  |

投入本项目的勘察设计人员一览表

（组织结构）

| 设计单位投入本项目的设计班子主要成员 | 姓名 | 专 业 | 职 称 | 注册资格 证书编号 | 主要资历、经验及 承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位简历及承担该项工程设计的优势：

投标人诚信承诺：如果本单位中标，将严格按照招投标文件签订合同，并忠实履行合同。保证设计质量，按时完成勘察设计任务，不更换设计人员，向招标人提供满意服务。 投标人单位（公章） 法定代表人（章） 年 月 日

投标人类似业绩一览表

| 项目名称 | 规模 | 实施时间 | 建设单位 | 联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：查验以上项目的勘察设计合同、图纸、竣工备案表等证明材料原件，资格标中附加盖投标人公章的复印件 |  |  |  |  |

投  标  人              (章)

法定代表人              (章)

年      月     日

投标文件商务标格式

1、商务标密封袋封面格式

信丰县三只水、片山、黄坑口等

3个水源乡镇防洪工程勘察设计招标项目

投标文件

商务标部分

投标人名称： 		                       （盖章）

联系人：  	      	     联系方式：

年       月       日        时       分以前不得开封

送达时间：  	          签收人（签名）：

2、商务标封面格式

信丰县三只水、片山、黄坑口等

3个水源乡镇防洪工程勘察设计招标项目

投标文件

商务标部分（正副本）

投 标 人： 		                        （盖章）

法定代表人或委托代理人：  		     （签字或盖章）

日期：             年      月      日

投 标 报 价 书

信丰县水利局：

经详细阅读信丰县三只水、片山、黄坑口等3个水源工程勘察设计招标招标文件及相关资料，现就有关事项郑重承诺如下：

- 遵守中华人民共和国、江西省有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

- 服从招标人安排，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

- 接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

- 保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并没收投标保证金。若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并没收投标保证金。承担因侵犯他人知识产权而引起的全部法律责任和经济责任。

- 保证按照招标文件及中标通知书规定商签合同。

- 保证按照国家及行业现行有关要求完成防洪规划报告。

7. 保证中标之后不分包，不转包，不挂靠。

8. 保证按招标文件及勘察设计合同约定原则处理因招标人原因增加或调整的工作量及其它事宜。

9. 自愿按初设批复费用控制价M的　　　　　倍的价格（保留百分比小数点后两位），按招标文件、勘察设计合同及国家规定的编制要求，承接并完成信丰县三只水、片山、黄坑口等3个水源工程勘察设计招标项目以及施工服务任务。

10. 自愿按项目业主提出的时间要求提交符合规定的勘察设计成果。

11. 所有勘察设计成果，除向招标人提供纸质成果外，还须按规定提供电子文档。

投 标 人（公章）：

法定代表人签名（或盖章）：

年    月    日

# 勘察设计成果及时间要求

合同签订后根据业主要求分期分段提供设计成果文件，2016年5月底前至少完成三只水、黄坑口水源工程的可行性研究报告，可研批复后一个月内完成初步设计，初设批复后一个月内完成施工图设计；施工图设计及施工期间的设计服务应满足项目进度需要。

# 其他资料

投标人可以根据招标文件的内容把认为应该放入投标文件的资料（如认证情况证明材料、信用情况证明材料等）

| 信丰县水利局： 我单位信丰县三只水、片山、黄坑口等3个水源工程勘察设计招标的招标文件编制已完成，并已认真审核，符合现行的法律、法规、规章和规范性文件等有关规定。请予办理招标文件备案有关手续。 招标单位： （章） 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 招投标监督机构备案情况 | （章） 年 月 日 |